Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

ԳՅՈՒՄՐՈՒ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԻՆ

N__                                                                                               ՀՀ Շիրակի մարզ,ք.Գյումրի , Վարդանանց  հր 1

Հեռ (+374 312)  2 22 28

06.09. 2021թ.                                                                                                                Կայքը.www.Gyumricity.am

էլ.փոստ. Gyumri@Gyumri.am

Գյումրի համայնքի ղեկավարի
փոխարինող Ռ. Սանոյանին

ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ Հայտնում եմ, որ անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել Շիրակ գերեզմանատան «Արցախյան 2-րդ պատերազմում» զոհված զինծառայողների գերեզմանների կառուցման և բարեկարգման շին աշխատանքների ծավալների համադրում, հետևաբար նաև ժամկետի երկարաձգում մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը: Խնդրում եմ Ձեր հանձնարարությունը ֆինանսատնտեսագիտական բաժնին հիմք ընդունելով կից ներկայացվող ծավալների փոփոխությունները կնքելու ծավալների համադրման համաձայնագիր և պայմանագրում կատարել դրույթների փոփոխություններ: ԱՌԴԻՐ՝ 1 էլեկտրոնային նյութ: Բաժնի պետ՝ Ա. Հակոբյան