Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

ԳՅՈՒՄՐՈՒ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ԲՆԱԿԿՈՄՈՒՆԱԼ  ԵՎ  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԻՆ

N__Կ/Բ –68                                                                                   ՀՀ Շիրակի մարզ,ք.Գյումրի , Վարդանանց  հր 1

Հեռ (+374 312) 3-00-35, 3-29-32, 5-48-12

Հեռապատճեն (+374 312)   3-26-06

,,  06 ,,       « 06 »       2018 թ                                                                                   Կայքը.www.Gyumricity.am

էլ.փոստ. Gyumri@Gyumri.am

Գյումրի համայքի ղեկավար
                                                                                           պարոն Ս.Բալասանյանին

                                                        
                                                    ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ

  Գյումրու համայնքապետարանի կողմից Գյումրի քաղաքի փողոցների երթևեկելի մասի ասֆալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով  ՀՀՇՄԳՔՀԿՀ - ԲՄԱՇՁԲ - 01/18 ծածկագրով մրցույթ էր հայտարարվել:
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության ԳԲԽ – ՄԱ/1/3979-18 գրությամբ կասեցվել է այդ գնման գործընթացը՝ համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասի:Պայմանագրի կնքումը ձգձգվեց և նախատեսնվում  էր աշխատանքները կատարել մինչև 15.06.2018թ, սակայն մինչև օրս պայմանագիր չի կնքվել:
  Այս պայմաններում տվյալ պայմանագրի կնքելն ու ընթացակարգը արդեն դառնում են ոչ նպատակահարմար, քանի որ մեր կողմից, հաշվի առնելով, մրցույթում ընդգրկված փողոցների խիստ քայքայված վիճակը, միջոցներ են ձեռնարկվել փոսերի վերացման և փողոցները	երթևեկելի	դարձնելու	ուղղությամբ: 


                        ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ՝                                       Կ.ՄԱՆԱՍՅԱՆ