ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Գյումրի  համայնքի Կազաչի  Պոստ  231 շենք  թիվ  7 բնակարանի վերանորոգման  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություն․

- ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ

Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը ներառում է Գյումրի  համայնքի Կազաչի  Պոստ  231 շենք  թիվ  7 բնակարանի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակումը, ինչպես նաև շինարարության ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացումը, համաձայն լրացուցիչ պայմանագրի:

Նախագծողի կողմից մշակված գծագրերը և սույն առաջադրանքով սահմանված այլ շինարարական փաստաթղթերը ներառվելու են շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթի կազմի մեջ որպես մրցութային փաթեթի անբաժանելի մասեր: Տեխնիկական հատկորոշումները (սպեցիֆիկացիաները) և գծագրերը պետք է մշակված լինեն ամենայն մանրամասնությամբ Նախագծի կազմի մեջ ներառված բոլոր մասերի համար այն է՝

- բնակարանի չափագրում

- գլխավոր հատակագիծ

- ճարտարապետական մաս,

- ջրամատակարարում, ջրահեռացում /անհրաժեշտության դեպքում/

- էլեկտրատեխնիկական մաս

- աշխատանքների կազմակերպման  մաս  և կազմակերպման գրաֆիկ

- նախահաշիվ.

ինչը հնարավորություն կտա շինարարություն իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթին մասնակցող բոլոր մասնակիցներին ունենալ պահանջվող ծավալների վերաբերյալ նույնատեսակ մոտեցումը: Նախագծի կազմի մեջ ներառման ենթակա ներկայացված մասերը հանդիսանում են նվազագույն պահանջ, սպառիչ չեն և Նախագծողը պարտավոր է լրացնել նախագծային փաստաթղթերը նոր մասերով, եթե դա անհրաժեշտ է: Սույն Տեխնիկական առաջադրանքը հանդիսանում է Պատվիրատուի կողմից տրվող Նախագծային առաջադրանք, որը պարտադիր է Նախագծողի կողմից կատարման համար:

- ՆԱԽԱԳԾՈՂԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

Առաջադրանքը կատարելու համար Նախագծողները պետք է ունենան որակավորման փաստաթղթեր.

      - ՀՀ կառավարությաննառընթերքաղաքաշինությանպետականկոմիտեիկողմից տրված լիցենզիա «քաղաքացիական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի  ինչպես նաև  շինարարության թույլտվություն չպահանջող  աշխատանքների)  գործունեության».

- արտոնագրեր՝ ճարտարապետ,  ճարտարագետ-կոնստրուկտոր,

- լիցենզիայի ներդիր՝ էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր

- լիցենզիայի ներդիր՝ «ջրամատակարարման և ջրահեռացման  ներքին և արտաքին ցանցեր»:

- Համապատասխան փորձառու մասնագետներ վերը նշված առաջադրանքները կատարելու համար:

- ԱՌԿԱ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ

Կատարվելիք աշախատանքների խոշորացված ծավալներ.

- Գյումրի  համայնքի Կազաչի  Պոստ  231 շենք  թիվ  7 բնակարանում անհրաժեշտ է իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ,  պատուհանների և դռների փոխարինում /անհրաժեշտության դեպքում/:

- Ինժեներական ներքին ցանցերի վերանորոգում /ջրամատակարարում, ջրահեռացում, էլեկտրալուսավորում  էլեկտրամատակարարում/:

- ՆԱԽԱԳԾՈՂԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սույն տեխնիկական առաջադրանքը կատարելիս, Նախագծողը պետք է ուղղորդվի ՀՀ տարածքում գործող նախագծային նորմատիվ փաստաթղթերով, ստանդարտներով և շինարարությունը կարգավորող այլ փաստաթղթերով:

Հատակագծային և տարածական լուծումների (արտաքին և ներքին տարածքների գոտիավորման) նախագծման համար պետք է հիմք հանդիսանա նմանատիպ կառույցների համար գոյություն ունեցող և կիրառվող միջազգային (հատկապես՝ եվրոպական) փորձը: Առաջադրանքը կատարելու ամբողջ ընթացքում Նախագծողը պարտավոր է սերտ համագործակցել Պատվիրատուի հետ անհրաժեշտ ուղեցույցներ ստանալու նպատակով: Միաժամանակ, առաջադրանքը կատարելիս Նախագծողը պարտավոր է առաջնորդվել ՀՀ կառավարության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից հաստատված նորմերով, փաստաթղթերով (ուղեցույցներով):

Ամբողջ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմումը պետք է կատարվի ըստ հետևյալ փուլերի՝

I-ին փուլ՝ Կոմպլեքսային նախագիծ,

II-րդ փուլ Հաստատում և փորձաքննություն

III-րդ փուլ՝ Մրցութային փաստաթղթերի պատրաստում,

IV-րդ փուլ՝ Հեղինակային հսկողության իրականացում:

Յուրաքանչյուր փուլը ներկայացնում է աշխատանքների կատարման առանձին բաժիններ/մասեր, որոնց հանդեպ հիմնական պահանջները ներկայացվում են ստորև.

ՓՈՒԼ 1. ԿոմպլեքսայինՆախագիծ

Նախագծման I-ին փուլը իրենից ներկայացնում է կոմպլեքսային նախագծի մշակումը և բաժանվում է հետևյալ ենթափուլերի՝

- տեխնիկականնախագծիմշակում,

- աշխատանքայիննախագծիմշակում:

Ենթափուլ 1.1. Տեխնիկական (էսքիզային) նախագիծ

Նախքան նախագծում սկսելը, Նախագծողը պարտավոր է այցելել կառուցապատման վայրը, մանրամասնուսումնասիրելևծանոթանալգոյությունունեցողքաղաքաշինականիրավիճակին:ՆախագծողըպարտավորէհամագործակցելՊատվիրատուիներկայացուցիչներիհետ: Պատվիրատուինախընտրածայլընտրանքայինլուծումը (լուծումները) Նախագծողըպարտավորէքննարկելպատվիրատուիհետ: Պատվիրատուիկողմիցհամաձայնեցվածէսքիզայիննախագիծըհիմքէհանդիսանալուհետագայումաշխատանքայիննախագծիմշակմանհամար:

Ենթափուլ 1.2. ԱշխատանքայինՆախագիծ

Աշխատանքայիննախագիծը, այսինքն` աշխատանքայինգծագրերիմշակումը, հանդիսանումէսույնփուլիհիմնականենթափուլը: Նախագծողիցպահանջվումէմշակելաշխատանքայինգծագրեր՝ «Գլխավորհատակագիծ», տեղամասային հատակագծեր,ինժեներականմաս, աշխատանքներիկազմակերպմանօրացույցայինգրաֆիկև «Նախահաշիվ»: Բոլորաշխատանքայինգծագրերըպետքէիրականացվեն AUTOCAD ծրագրայինհամակարգով, իսկհաշվարկայինփաստաթղթերըներկայացվեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից պահանջվող տարբերակով, հնարավոր է նաև էլեկտրոնային տարբերակով:

Պարտադիր՝աշխատանքայինգծագրերիցանկըըստնախագծիբաժիններիևառանձինալբոմներիբերվումէստորև.

Բաժին 1. «Ճարտարապետաշինարարական մաս»

- Բացատրագրեր, ընդհանուրտվյալներևտեղեկություններ,

- Գլխավոր հատակագիծ, հատակագծեր, կտրվածքներ, /վերանորոգվող  հատվածի/

- Մասնագրեր, օգտագործվող նյութերի տեխնիկական բնութագրեր

- կոնստրուկտորական լուծումներ, մասնագրերօգտագործվողսարքերիևսարքավորումներիմանրամասնտեխնիկականբնութագրերը, նյութածախսիամփոփագրեր,

- ըստՆախագծողիհայեցողությանայլանհրաժեշտգծագրերը, որոնքկապահովեննախագծիամբողջականությունը:

Բաժին2. «Ինժեներական մաս» ներքին ցանցերի վերանորոգում /ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ջեռուցում, օդափոխություն, էլեկտրալուսավորում էլեկտրամատակարարում:

- Ընդհանուրտվյալներևտեղեկություններ,

- ակսոնոմետրիկսխեմաներ,

  - երկայնական և լայնականկտրվածքներ,հանգույցներ

  - օգտագործվողսարքերի և սարքավորումներիմանրամասնտեխնիկականբնութագրերը,

- մասնագրերևնյութածախսիամփոփագրեր,

- ըստՆախագծողիհայեցողությանայլանհրաժեշտգծագրերը, որոնքկապահովեննախագծիամբողջականությունը:

Բաժին3. «Նախահաշիվ»

Ամփոփնախահաշիվ, օբյեկտայիննախահաշիվներ, լոկալ նախահաշիվներ, ծավալաթերթ:

ՆախահաշիվըպետքէկազմվիՀՀտարածքումգործող ՀՀ ֆինանսներինախարարությանկողմիցհաստատվածգնացուցակներով (բյուլետեններով, ինֆորմացիոնտեղեկագրով) ևնորմերիհիմանվրա: ՀաշվարկըկատարվումէՀՀդրամով:

ԲացիվերընշվածՆախահաշվից, Նախագծողըհամակարգչայինֆայլով (ցանկացածժամանակիցկրիչով) պետքէներկայացնիկատարվելիքաշխատանքներիմիավորգներիցանկ և նախագծեր Պատվիրատուիկողմիցընդունելիձևով:

Բաժին4. «Շինարարությանկազմակերպմաննախագիծ»

- Շինարարականգլխավորհատակագիծ,

- անհրաժեշտմարդկայինևնյութականռեսուրսները,

- օրացուցայինգրաֆիկ,

- ըստՆախագծողիհայեցողությանայլանհրաժեշտգծագրերևփաստաթղթեր, որոնքկապահովեննախագծիամբողջականությունը:

ՓՈՒԼ 2.  Հաստատումևփորձաքննություն

Նախագծիհաստատումըհանդիսանումէնախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիկազմման II-րդփուլըևներառումէնախագծիհաստատումըևփորձաքննությունը:

Նախագծայինաշխատանքներիավարտիցհետո, ՆախագծողըԱշխատանքայիննախագիծը, այսինքն` Նախագիծըիրբոլորբաժիններով, այդթվումնաև` Նախահաշիվը, պարտադիրկերպովներկայացնումէփորձաքննության: ԴիտողություններովվերադարձվածնախագծերումՆախագծողըիրհաշվինևհնարավորինսկարճժամկետներումպարտավորէկատարելհամապատասխանուղղումներըևկրկիններկայացնելփորձաքննությանը: Ընդորում` ՆախագծովշինարարությանիրականացմանընթացքումցանկացածփոփոխությունՆախագծողկազմակերպությանհաշվինպետքէանցնինմանատիպփորձաքննություն, եթեդրապահանջըամրագրվածէՀՀօրենսդրությամբ:

ՆախագիծըհամարվումէՊատվիրատուիկողմիցընդունվածմիայնփորձաքննությանդրականեզրակացությունըստանալուդեպքում: Փորձաքննության տեսակը սահմանվում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքով:

ՓՈՒԼ 3. Մրցութայինփաստաթղթերիպատրաստում

ՆախագծողիկողմիցսույնՏեխնիկականԱռաջադրանքիմրցութայինփաստաթղթերկազմումեն «Գծագրեր» և «Տեխնիկականհատկորոշումներ/նորմերևստանդարտներ» բաժինները:

«Տեխնիկականհատկորոշումներ / նորմերևստանդարտներեբաժնումՆախագծողըպետքէներկայացնիտվյալթաղամասիհետկապվածշինարարականբոլորարտաքինաշխատանքներիկատարմաննկարագրությունը, որտեղպետքէարտացոլվենշինարարությանկատարմանժամկետներիպահանջները, նյութերինևկոնստրուկցիաներիններկայացվողպահանջները: ՍույնբաժնումՆախագծողըՊատվիրատուիհետհամատեղպետքէպատրաստիայնբոլորլրացուցիչպահանջները, որոնքներկայացվելուենշինարարականնյութերի/ապրանքներիևաշխատանքներիորակին, որըպիտիպարտադիրլինիԿապալառուիհամար` շինարարությունըիրականացնելուընթացքում:

ՓՈՒԼ 4. Հեղինակայինհսկողություն

ՀամաձայնՀՀքաղաքաշինությաննախարարությանկողմիցհաստատված «Հրահանգշինարարությաննկատմամբհեղինակայինհսկողությանիրականացման» հրահանգի, Նախագծողըպարտավորէամբողջշինարարությանընթացքումպատշաճևժամանակինիրականացնելհեղինակայինհսկողությունը, ապահովելովշինարարությանիրականացմանհամապատասխանությունըհաստատվածԱշխատանքայիննախագծին:

Նախագծողըպարտավորէ.

- հետևելկառուցվողօբյեկտիիրականացմանհամապատասխանությանըհաստատվածնախագծիպահանջներինուլուծումներին,

- երկօրյա, կամառանձինդեպքերումՊատվիրատուիհետհամաձայնեցվածայլժամկետներում, լուծելնախագծինվերաբերող՝շինարարությանընթացքումծագածհարցերը,կատարել նախագծային լրամշակումներ, փոփոխություններ,

- գրանցելնախագծայինլուծումներիցկատարվածշեղումերըևայդմասինտեղյակպահելՊատվիրատուին,

- անհրաժեշտությանդեպքումսահմանվածկարգովկատարելնախագծայինլուծումներիփոփոխություններևլրացումներ,

- այցելելկառուցվողօբյեկտառնվազնշաբաթըերկուանգամ, ինչպեսնաևՊատվիրատուիհատուկկանչովնշվածժամկետում:

Պատվիրատունպարտավորվումէիրիրավասությանսահմաններումօժանդակելհեղինակինշինարարությաննկատմամբհեղինակայինհսկողությանլիարժեքապահովմանհամար:

Հեղինակայինհսկողություննավարտվումէշինարարականօբյեկտըշահագործմանընդունողհանձնաժողովիակտըսահմանվածկարգովձևակերպելուցհետո:

ՓՈՒԼ 5. Կողմերինտրամադրվողփաստաթղթերը

ՍույնառաջադրանքըկատարելուհամարՊատվիրատունտրամադրումէՆախագծողինհետևյալփաստաթղթերը`

- համայնքիկողմիցտրվածճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքը:

- տեխնիկականպայմանները

- շենքիտեխնիկականվիճակիվերաբերյալտեխնիկականեզրակացություն

ՆախագծողըհամաձայնսույնՏեխնիկականառաջադրանքիՊատվիրատուինէհանձնումառնվազնհայերենլեզվովհետևյալփաստաթղթերընշվածքանակությամբ՝

- տեխնիկականանձնագիրը՝ 3 օրինակից,

- համաձայնեցվածաշխատանքայիննախագիծը/ճարտարապետական, կոնստրուկտորական,ինժեներական, աշխատանքներիկազմակերպման, նախահաշիվմասերը/՝5օրինակևմեկօրինակէլեկտրոնայինկրիչով,

- փորձաքննությանդրականեզրակացությունը՝ 2 օրինակից,

- տեխնիկականհատկորոշիչները՝ 2 օրինակտպագիրևմեկօրինակէլեկտրոնայինկրիչով:

ՓՈՒԼ 6. Կատարմանժամկետները

Գյումրի  համայնքի Կազաչի  Պոստ  231 շենք  թիվ  7 բնակարանի վերանորոգման  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության աշխատանքները պետք է կատարվեն սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված փուլերով և ենթափուլերով: Նախագծողի կողմից ներկայացվող նյութերը պետք է ընդունվեն Պատվիրատուի կողմից նշանակված աշխատանքների ղեկավարի կողմից սահմանված կարգով: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ներկայացման համար սահմանվում է ընդհանուր առմամբ առավելագույնը 25 օրացուցային օր: